UMOWA  NR  BKR………………….2011

o  pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego

zawarta  w  dniu  …………………………………   2011r  w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758 NIP 7422123183  z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki,  zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Krystyny Witkowskiej,

a firmą   …………………………………………………     REGON …………………………………..   NIP ……………………………………

reprezentowaną  przez :

…………………………………………………….-  ………………………………………………

zwaną  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą

§ 1

Ze  względu  na  wartość  zamówienia  nie  przekraczającą  14000 EURO,  niniejszej  umowy  nie  poprzedziło  postępowanie  przewidziane  w  ustawie  Prawo zamówień publicznych -  podstawa  prawna  art.  4  pkt  8 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z 2007r   nr 223, poz. 1655           z późn. zm.).

§ 2

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca zobowiązuje się,  do pełnienia  obowiązków    nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  zadania -  „Budowa zbiorowego    zaopatrzenia w wodę  m.Zyzdrojowa Wola,  m.Zyzdrojowy Piecek, m.Krawno”

2. Nadzór inwestorski będzie wykonywany w  zakresie branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

§ 3

Obowiązki  Wykonawcy w ramach przedmiotu umowy:

1.  Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz będzie ponosił odpowiedzialność zgodnie                   z obowiązującym prawem budowlanym.

2. Wykonawca przeanalizuje istniejącą dokumentację techniczną. Wykonawca zidentyfikuje możliwe obszary problemów i zaleci działania zaradcze.

3.  Wykonawca będzie systematycznie monitorował postępy w realizacji zadań zgodnie z dokumentacją  techniczną oraz  dokumentami przetargowymi na roboty budowlane.

4. Wykonawca sprawdzi czy osoby zatrudnione przez wykonawcę prac budowlanych posiadają  kwalifikacje oraz uprawnienia do ich prowadzenia.

5.  Wykonawca sprawdzi czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową na roboty budowlane.

6.  Wykonawca ma obowiązek sprawdzać ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby.  W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację zadań.

8.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie  wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakresie umów na roboty budowlane, ich czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

9.  Wykonawca weryfikuje i  analizuje faktury wystawione przez wykonawcę prac budowlanych w związku z realizacją umowy  na Roboty budowlane.

10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych  Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym              i wykonawcą robót budowlanych.

11. Wykonawca sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo powinien uczestniczyć                w odbiorach częściowych i końcowym jak również przygotowywać i brać udział                 w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji.

13. Wykonawca wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

14. Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

15. Wykonawca wystawia świadectwa przeprowadzenia prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę prac budowlanych.

16. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach  z Projektantem zatwierdza poprawki do szczegółowej dokumentacji technicznej.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.

18. Wykonawca uzgadnia z wykonawcą robót budowlanych rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.

19. Wykonawca dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia  i przekazania środków trwałych. Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do końcowego rozliczenia projektu.

20. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji robót  budowlanych.

§ 4

W dacie podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty związane           z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym  …………………………………………. .

2. Zamawiający wyznacza do współpracy z Wykonawcą  ………………………………………..  .

§ 6

1. Termin realizacji umowy -  rozpocznie się w  dniu jej podpisania przez obie strony.

2. Zakończenie  -  z chwilą zakończenia i rozliczenia zadania objętego nadzorem.

§ 7

1. Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,  w  kwocie ………………………………………    zł brutto  (słownie złotych:………………………………………………………..  )   w  tym podatek  VAT ……………………. %  w  kwocie ……………………………… zł.

2. Wykonawca ma prawo, w miarę postępu robót, wystawiać na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego, podpisanych przez Wykonawcę i wykonawcę robót budowlanych protokołów zaawansowania nadzorowanych robót, faktury zaliczkowe  w wysokości proporcjonalnej do wykonanych robót budowlanych.

3. Zapłata  poszczególnych należności nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu, o którym mowa          w pkt. 2., na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem procesu inwestycyjnego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia ustania umowy.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów  wypowiedzenia w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

b) pomimo wcześniejszych wezwań, Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty,

c) w razie upadłości lub rozwiązania zakładu Wykonawcy.

2. Za ewentualne szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 9

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

§ 10

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,  w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający określa, następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- wydłużenie lub wstrzymanie czasu realizacji prac budowlanych  skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,

- działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji robót budowlanych, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby  Zamawiającego.

§  13

Umowę sporządzono w 4-ech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej  ze stron.

WYKONAWCA					       ZAMAWIAJĄCY