Załącznik nr 4

DOP 7012.01.2012

PROJEKT Umowa nr DOP7012. 01 . 2012

Zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Gminą Piecki, ul. Zwycięstwa 34 zwaną dalej „Zamawiającym” , reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Piecki  –  Agnieszka Kurczewska  przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Piecki Pani Krystyny Witkowakiej,

a ……………………………………………………………………………………………,

REGON ……………………….. NIP ………………………………

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

§ 1

Działając w oparciu o zamówienie publiczne nr ............ z dnia ................... r. udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r.Nr 223 poz.1655 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 ) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: Konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Piecki w 2013 roku.

Do zakresu usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego należy:

I. Planowe czynności eksploatacyjne

1. Przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej

2. Oględziny tras linii napowietrznych i kablowych

3. Przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni

4. Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, szafek i tablic rozdzielczych

5. Pomiary skuteczności ochrony od porażeń.

II. Czynności awaryjne

1. Wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania

2. Naprawa, bądź wymiana uszkodzonych kabli

3. Podwieszenie zerwanych przewodów

4. Wymiana źródeł światła, opraw, oprawek, dławików, kondensatorów, bezpieczników

słupowych.

5. Wymiana uszkodzonych i połamanych słupów

6. Wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych

latarni

7. Kontrole stanu oświetlenia w porze świecenia

kontrole mogą być prowadzone wspólnie przez obie strony raz w miesiącu - termin i

zakres kontroli strony będą uzgadniać z 3 dniowym wyprzedzeniem.

8. W razie zaistnienia awarii Wykonawca niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania.

§ 2

Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:

a/ oferta Wykonawcy

b/ specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 3

Wykonawca konserwacji oświetlenia ulicznego winien wykonywać prace zgodnie z

obowiązującymi przepisami, polskimi normami technicznymi i przepisami BHP.

§ 4

Wykonawca realizując w/w zakres usług zobowiązany jest na bieżąco współpracować z

Koncernem Energetycznym Energa S.A Oddział Energetyczny w Olsztynie – Rejon Energetyczny Lidzbark Warmiński i PGE Dystrybucja Białystok Sp. z. o.o.  Zakład Sieci Ełk  – Rejon Energetyczny  Giżycko.

§ 5

1. Całodobowa łączność telefoniczna z wykonawcą pod nr. telefonu ……………………….

2. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowej dyspozycyjności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych usterek przez zamawiającego w

ciągu 12 godzin

§ 6

Termin realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 7

Zamawiający ponosi koszty związane z zakupem nowych materiałów /wymienianych/ w

zakresie prowadzonej konserwacji tj. opraw, wysięgników i słupów oświetleniowych.

Na powyższe czynności należy sporządzić stosowne dokumenty.

§ 8

Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy jest:

…………………………………

§ 9

Na wykonywany zakres robót strony będą prowadzić stosowną dokumentację prowadzonej

usługi.

§ 10

Strony ustalają na czas trwania  niniejszej umowy następujące stawki do rozliczeń na roboty wykonane na rzecz Zamawiającego:

a/ stawka roboczogodziny                                      - -------------zł.(  r-g )  brutto

b/ praca podnośnika                                                  ------------- zł.(m-g ) brutto

c/ samochód pogotowia technicznego           ----------- zł.( z 1 kilometr ) brutto

§ 11

Płatnik: Gmina Piecki, 11 – 710 Piecki , ul. Zwycięstwa 34

NIP 742-000-72-25 REGON  000538248

Za 2013 r. maksymalna  wartość  zamówienia, nie może przekraczać kwoty ...... zł.

( słownie : .....................). Powyższa kwota obejmuje należny podatek Vat , stawka VAT = ……. %, co stanowi kwotę ………………PLN

Rozliczenie według powyższych stawek stanowi wynagrodzenie ostateczne.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem po upływie każdego miesiąca w terminie 30 dni od przedłożenia faktury i protokołu odbioru robót.

Należności będą realizowane z konta Zamawiającego  Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy

0/Piecki . Nr 41 9364 0000 2006 001 0120 001 na k-to Wykonawcy nr ………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół wykonania robót wymieniony j.w.

w rozliczeniach miesięcznych.

§ 12

Strony zobowiązują się do płacenia kar umownych w następujących przypadkach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a/ za zwłokę w wykonaniu zamówienia - 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki.

b/ za nieterminowe usunięcie wad udokumentowanych w czasie trwania konserwacji -

0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad i usterek.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 %

wynagrodzenia umownego.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 %

wynagrodzenia umownego.

b/ za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,3 %

wynagrodzenia umownego.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. Zasady ustalenia odszkodowania za nie

wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu

cywilnego.

§ 13

Opłaty za wszelkie uzgodnienia niezbędne do prowadzenia prac ponosi Wykonawca

konserwacji oświetlenia ulicznego.

§ 14

Ceny zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

§ 15

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego .

§ 16

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy,

- polegającego min. na nie wykonywaniu zobowiązań wynikających z § 1

- umowy,Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie

natychmiastowym.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach po dwa dla

każdej ze stron .

ZAMAWIAJĄCY:								 WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: