  RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIECKI DO ROKU 2020, ZA LATA 2016-2018.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018. 799 ze zm.) zgodnie z którym Wójt Gminy co 2 lata sporządza raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Gminy.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Piecki do roku 2020 uchwalony uchwałą nr XXVI/170/16 Rady Gminy Piecki z dnia 18 listopada 2016r., a jego wykonanie powierzono Wójtowi Gminy Piecki.
      Program Ochrony Środowiska dla Gminy Piecki do roku 2020 jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gminy Piecki, a cele w nim wyznaczone były zgodne z celami programu ochrony środowiska przyjętymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
   Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji gminnego programu ochrony środowiska.

     Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska najważniejszymi celami w zakresie ochrony środowiska są:

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu.
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Organizacja konferencji edukacyjnej.
W ramach powyższych celów wytyczono konkretne zadania, których podjęcie było konieczne dla poprawy środowiska Gminy Piecki.

Informacje dotyczące stanu realizacji w latach 2016-2018 zadań ujętych w Programie przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa zadania	Poniesiony koszt	Informacja na temat realizacji zadania
1.	Modernizacja oczyszczalni / ścieków w Pieckach	2018r. - 122 740,76zł	Wykonane zostały projekty oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie modernizacji części osadowej oczyszczalni.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Machary (PGR)-Czaszkowo	2016r. - 23132,00zł / 2017r - 9478,20zł / 2018r - 824921,19zł	Zadanie zostało zrealizowane. / W ramach zadania wykonano: / kanalizację sanitarną: Ø200-29,0m, kanalizację sanitarną Ø 110– 4673,50m, / kanalizację sanitarną Ø50 – 14,0m / przepompownię ścieków.
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Piecki	2016r - 19000,00zł / 2018r - 475664,87zł	Zadanie zostało zrealizowane. / W ramach zadania wykonano: / sieć wodociągową Ø90÷Ø110 - 1242m, / kanalizację sanitarną Ø200÷Ø250 1499m.
4.	Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach	2016r - 35026,30zł / 2017r - 756,00 zł / 2018r - 246000,00zł	W ramach zadania został opracowany projekt budowlany i projekt robót geologicznych, zostały wywiercone 2 nowe otwory studzienne.
5.	Budowa wodociągu w Babiętach	2016r - 33798,00zł / 2017r - 2085,45zł / 2018r – 970357,95zł	Zadanie zostało zrealizowane. / W ramach zadania wykonano: / sieć wodociągową Ø90÷Ø160 - 4819m, / przyłącza wodociągowe Ø40÷Ø63 – 821m/56szt.
6.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Moście	2016 - 21 267,36zł	Nie przystąpiono do przebudowy oczyszczalni . W roku 2016 przeprowadzono remont polegający na wymianie ogrodzenia, naprawie skarp, przebudowie studni rewizyjnych. Realizacja zadania przewidziana w POS do końca 2019r.
7.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach	2015r. – 100000,00zł / 2016r – 35000,00zł / 2018r – 30560,00zł	Wymieniono urządzenia SUW Piecki. Wykonane zostały projekty oraz uzyskano pozwolenie na budowę 2 zbiorników retencyjnych. We wrześniu 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie działania z RPO.
8.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rutkowie	2016r – 40996,00 zł	Zadanie zrealizowane. / W ramach zadania wywiercony został nowy otwór studzienny.
9.	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Nawiady, Piecki, Głogno, Rutkowo, Krzywy Róg)	Brak wydatkowanych środków	Zadanie nie było realizowane w roku 2018. Zakończenie zadania - rok 2021.
10.	Działania w kierunku wykorzystania źródeł geotermalnych w gminie Piecki (Krutyń)	2016- 18 450,00 zł	W 2016 roku opracowano dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie wykonania otworu badawczego . W roku 2017 uzyskano decyzję zatwierdzająca projekt robót geologicznych. Zakończenie zadania – rok 2020.
11.	Usuwanie azbestu z terenu gminy.	2017 r. - 22 016,87 zł 2018 r. - 23.700 zł	W 2017 r. korzystano z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie oraz NFOŚiGW – wysokość dotacji 18 714,35 zł. Zutylizowano w sumie 51,56 Mg wyrobów zawierających azbest. / W 2018 r. uruchomiono dotację z budżetu gminy Piecki dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest . Na dotację przeznaczono 20 000 zł. Ze względu na większą ilość wniosków adekwatnie zwiększono dotację o 3700zł.
12.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pieckach	2017 r. - 5147,55zł / 2018 r. - 39009,45zł	W latach 2017/2018 opracowano dokumentację techniczną budowy PSZOK w Pieckach. / 31.08.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie działania polegającego na budowie PSZOK w Pieckach (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020). / Wybrano wykonawcę prac budowlanych.
13.	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach	Brak wydatkowanych środków	Zadanie nie było realizowane
14.	Kampania edukacyjna (np. gospodarka odpadami).	Brak wydatków	W latach 2017-2018 organizowano działania w ramach ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Zakończenie zadania w roku 2020.
15.	Budowa szlaku rowerowego w gminie Piecki.	W chwili obecnej nie poniesiono kosztów	Złożony został wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 - / Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.
16.	Skanalizowanie ruchu turystycznego oraz ochrona bioróżnorodności w otoczeniu stawu w Pieckach.	W chwili obecnej nie poniesiono kosztów	Planowany udział w naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.
17.	Instalacja OZEw budynkach użyteczności publicznej(urząd gminy, gops, budynek szatniowo-gospodarczy przy stadionie w Pieckach).	W chwili obecnej nie poniesiono kosztów.	Złożony został wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM. Wniosek dotyczy wykonania instalacji – fotowoltaiki - w budynkach GOPS, GOKSiR, szkoły w Pieckach, szkoły w Nawiadach i Urzędu Gminy.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych w gminie. Szczególnie wykonane inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami wpłynęły na poprawę jakości wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Szereg inwestycji zostało rozpoczętych i ich realizacja będzie, zgodnie z harmonogramem Programu Ochrony Środowiska, kontynuowana w latach następnych. Trudności jakie obecnie występują przy realizacji zadań inwestycyjnych spowodowane są brakiem zgłoszeń wykonawców – firm do realizacji działań, a przy tym także znaczny wzrost kosztów realizacji inwestycji skutkujący koniecznością zmian budżetu gminy w zakresie inwestycji.

A.H.