UMOWA  NR  BKR.7013.11.2023

zawarta  w  dniu …………………….. 2023 r. w Pieckach pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758                                 NIP 7422123183  z  siedzibą w  Urzędzie Gminy Piecki    ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną                w dalszej  części umowy Zamawiającym reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską – Wójta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy,

a ……………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………………… NIP:………………………. REGON: ………………………………………………

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą

§1

Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130 000,00 zł nie mają zastosowania                                    w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14.).

Zastosowanie mają procedury przewidziane w § 9 Regulaminu udzielania zamówień, publicznych                    w Urzędzie Gminy Piecki, których wartość  nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł przyjętego   Zarządzeniem Wójta Gminy Piecki   nr 67/2023 z  dnia 3 kwietnia 2023 r.

§2

W  wyniku  rozstrzygniętego  w  dniu   ……………………..  r.   przetargu  nieograniczonego  Wykonawca  przyjmuje  do wykonania  roboty  budowlane  pod  nazwą:

Budowa publicznego samorządowego placu zabaw wraz z elementami małej architektury, altaną rekreacyjną oraz zagospodarowaniem terenu  w m. Czaszkowo  na dz. nr ew.    892/14 obr. Piecki gm.Piecki

- Zakres  przewidzianych  do  realizacji    obejmuje:

- Roboty ziemne.

- Wykonanie stóp betonowych,

- Wykonanie nawierzchni z polbruku 6 cm. w obrzeżach betonowych,

- Wykonanie altany,

- Dostawa i montaż kosza na śmieci – szt. 1,

- Dostawa i montaż ławek – szt. 2,

- Dostawa i montaż paleniska z rusztem

2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres robót obejmujących przedmiot umowy, określony został                      w dokumentacji przetargowej składającej się z :

- Projektu budowlanego i technicznego,

- Specyfikacji   Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,

- Przedmiaru robót. Załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wycenie zamówienia i nie może    stanowić podstawy do roszczeń  w zakresie nie uwzględnienia jakichkolwiek robót czy materiałów budowlanych.

3. Inwestycja realizowana będzie na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia nr AB.6743.4.41.2023 złożonego w dniu 31.08.2023 r.

4. Materiał niezbędny do budowy   zapewnia Wykonawca zgodnie z projektem, sztuką budowlaną,                       a wszelkie odstępstwa i zmiany materiałowe należy uzgodnić z Zamawiającym,

§3

1.  rozpoczęcie  - w dniu podpisania umowy,

2.  zakończenie –do 15 grudnia 2023 r.

§4

Obowiązki stron

A. Zamawiający zobowiązany jest do:

1.   Przekazania Wykonawcy placu  budowy –  do 3 dni.

2.   Odbioru przedmiotu umowy.

3.   Zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

B. Wykonawca zobowiązany jest do:

- Realizacji zadania zgodnie z  obowiązującymi warunkami  technicznymi,  normami, prawem budowlanym,  sztuką  inżynierską  oraz  zaleceniami  i uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki.

- Protokólarnego przejęcia placu  budowy.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, obejmującej w szczególności  wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców  w zakresie wykonanych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

- Pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  (art. 10 Prawa budowlanego).

- Zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy.

- Utrzymania terenu budowy i otoczenia przez cały okres budowy w stanie umożliwiającym bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych  w rejonie prowadzenia prac.

- Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy  i w jego otoczeniu.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego.

- Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji  i rękojmi – w terminach wyznaczonych w  protokółach.

- Po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego.

- Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczych  wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym  wykonania robót zgłoszonych do odbioru,  łącznie  z geodezyjną inwentaryzacją  powykonawczą.

§5

- Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są:

- Marek Hajko-  Urząd Gminy Piecki

- Janusz Rutkowski-  Urząd Gminy Piecki

##### Przedstawicielem   Wykonawcy  na  budowie  jest :

- …………………………………………………………

§6

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §2 Strony ustalają na kwotę ryczałtową netto   …………………. zł, (słownie złotych: …………………………… 00/100) plus podatek VAT  ……% w kwocie   …………………….  zł , co łącznie stanowi kwotę brutto 	…………………   (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………. 00/100).

- Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 6 Umowy  nastąpi  - na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu  Umowy.

- Należności z tytułu faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

- Zamawiający opłaci fakturę w terminie 21 dni od daty dostarczeni

- Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki organizacyjnej.

§ 7

  - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

    - wykonanie robót wynikających z  zasad wiedzy technicznej lub wynikłych w trakcie realizacji prac, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,

    - rezygnacje z części robót,

    - wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji,

a   Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

      - Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają  w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany  - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 Umowy  oraz zmiany wynagrodzenia.

      - Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia  aneksu do Umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

§ 8

  - W wyniku  poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen dla województwa warmińsko-mazurskiego materiałów, sprzętu i transportu publikowanych  w wydawnictwie „Sekocenbud” w  kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego.

  - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawić  Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających   z tych zmian.

§ 9

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową,  potwierdzone  protokółem odbioru  końcowego.

  - Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia  i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

4.1  Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad,  wyznaczając odpowiedni

termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich 	sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

4.2  Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w §12 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§10

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy, bez kar umownych,  w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   z tytułu wykonania części umowy.

§11

1.    Wykonawca udziela   60  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty  i  dostawy,   liczonej  od  daty  odbioru  robót.

2.    Wykonawca w okresie gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia usterek na własny koszt                   w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym jednak niż 14 dni.

§12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które  ponosi  odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10%  łącznego wynagrodzenia   umownego (brutto)  za  przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru –  nieodebranej części,                              w wysokości 0,2%  wynagrodzenia   umownego (brutto) za  przedmiot odbioru za każdy  dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  rękojmi, w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego  (brutto) za przedmiot odbioru (wynagrodzenia za część podlegającą odbiorowi),  za każdy dzień zwłoki liczony od  dnia  wyznaczonego  na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia   umownego (brutto) za  przedmiot umowy.

- Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody , strony  mogą     dochodzić odszkodowania uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie    obliczeniem  wysokości rzeczywistej  szkody                            i  wykazując  ścisły     związek  pomiędzy  poniesioną  szkodą  a niewykonaniem  lub     nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających z warunków  umowy .

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić                     z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać  z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

- Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto za cały przedmiot zamówienia o którym mowa w § 2.

§13

Zamawiający może w każdym przypadku i każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy,                                       a w szczególności w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc Wykonawcy wynagrodzenie należne mu  z tytułu wykonanej do dnia odstąpienia części umowy.

§14

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,   w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty oraz zmiana terminu realizacji inwestycji:

- zmiany w przepisach prawa powodujące wydłużenie procedur wydawania decyzji administracyjnych,  skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ   na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,

- działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji  prac, skutkujące  zmianą terminu realizacji niniejszej umowy,

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

- wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności skutkujących  zmianą terminu realizacji umowy,

- zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższym  niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego   w §3,

h)   działania „Siły Wyższej", tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne                          o charakterze katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny    z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania                    i odbioru robót w terminie  określonym w umowie  oraz jednocześnie ich niewykonanie                            w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,

-zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń tub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższym  niż 30% terminu wykonania zamówienia, określonego w §3,

- wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy

- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez  odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie - o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

- Nie stanowi zmiany umowy

a). zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku

bankowego),

b). zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

§15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych

- Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§16

Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron .

W Y K O N A W C A				          Z A M A W I A J Ą C Y