- projekt umowy-

BKR.6840.1.2019

UMOWA

NA WYKONANIE PODZIAŁÓW GEODEZYJNYCH, ROZGRANICZEŃ

I WNOWIENIA GRANIC W 2019  ROKU

zawarta w dniu ………………… pomiędzy  Gminą Piecki REGON 510742758,NIP 7422123183  z siedzibą  w Urzędzie Gminy Piecki,ul.Zwycięstwa 34,11-710 Piecki zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Panią Agnieszkę Kurczewską  – Wójta Gminy oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Piecki ,a …………………………..REGON  …………… ….............,

NIP …………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą 30000 EURO ,w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U z 2018 r. poz.1986 ze zm.)

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie podziałów geodezyjnych rozgraniczeń i wznowienia granic w 2019 roku ” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2018     poz.2204)oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  7 grudnia 2004 r. w                     sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268,poz.2663)

- Wykonawca przyjmuje do realizacji prace wymienione w ust.1 i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego.

- Operaty geodezyjne (dla każdej nieruchomości oddzielnie),stanowiące umówiony przedmiot odbioru,winny być wykonane zgodnie z umową,z obowiązującymi przepisami prawa oraz być kompletne z punktu widzenia celu,któremu mają służyć.W przypadku przeprowadzenia geodezyjnego podziału nieruchomości dokumentacja ma umożliwić wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału oraz wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

- Termin przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy licząc od momentu wydania polecenia:

-  wznowienie granic i znaków granicznych  - 1 miesiąc

-  rozgraniczenie nieruchomości – 3 miesiące

-  podziały geodezyjne – 2 miesiące

5.   W przypadku gdy zostaną wydłużone terminy uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji

przez Wykonawcę, nie z jego winy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę odpowiedniej

staranności, termin przekazania przedmiotu umowy może ulec zmianie na pisemny wniosek

Wykonawcy.

6. Wykonawca ma prawo żądać zmiany terminu wykonania prac w przypadku gdy Zamawiający

opóżni się z dostarczeniem bądź zmieni dane niezbędne do jej wykonania.

Powyższy termin może również ulec zmianie w przypadku zaistnienia warunków

atmosferycznych uniemożliwiających prace w terenie.

§ 3

Umowa zawarta zostaje na czas określony  licząc od dnia podpisania umowy tj. od dnia  ……………… do dnia  31.12.2019 r.

-2-

§ 4

1. Strony ustalają  zgodnie z ofertą z dnia ………………….….......… wynagrodzenie  za:

a) wznowienie granic i znaków granicznych:

- za pierwsze 4 punkty graniczne      ……………,-zł  za jednostkę brutto

- za każdy następny punkt graniczny ……………,-zł  za jednostkę brutto

b)  rozgraniczenie nieruchomości :

- za pierwsze 4 punkty graniczne      ………….,-zł za jednostkę brutto

- za każdy następny punkt graniczny  ………….,-zł za jednostkę brutto

c) podziały geodezyjne:

- podział na dwie działki      …………..,-zł za jednostkę brutto

- za każdy następną działkę ……………,-zł za jednostkę brutto

2. Zamawiający opłaci faktury za faktycznie wykonaną pracę , na podstawie  protokółów

przekazania w terminie 21 dni od daty  ich doręczenia.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w   trakcie realizacji

przedmiotu umowy niezbędne do jej prawidłowego   wykonania, a w szczególności: koszty

zgłoszenia robót geodezyjnych, koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, wypisów z ksiąg

wieczystych ,koszty  doręczeń przesyłek pocztowych ,koszty  prac w terenie itd.

4.  Zamawiający ureguluje prawidłowo wystawione faktury Wykonawcy przelewem na konto

bankowe………………………………..nr konta ………………...…………………………………………

w  terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

- Zamawiający może odmówić dokonania zapłaty w wyznaczonym terminie w razie zwłoki w wykonaniu zleconych prac ponad wzajemnie uzgodniony termin wykonania.

§ 6

- Wykonawca przekaże protokółem Zamawiającemu wykonaną dokumentację geodezyjną

- Miejscem odbioru opracowania jest siedziba Zamawiającego.

§ 7

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1000 zł

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% ceny umownej netto za każdy dzień zwłoki , po terminie umownym.

-3-

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

  - w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn ,za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 1000 zł

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastapić wyłącznie za zgodą obu stron

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający określa następujące okoliczności,które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

  - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia

  - wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

  - zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT.

§  10

Wszelkie spory w trakcie wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla Zamawiającego  po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                           ZAMAWIAJĄCY