UMOWA  NR  BKR.7013.9.1.2022

zawarta  w  dniu ………………….  2022 r.  w Pieckach, pomiędzy Gminą Piecki  REGON 510742758,  NIP 7422123183    z  siedzibą w Urzędzie Gminy Piecki przy ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki, zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym,  reprezentowaną  przez:

Agnieszkę Kurczewską - Wójta Gminy Piecki

oraz za kontrasygnatą Skarbnika Gminy

a   ...............................................................

reprezentowanym  przez :

1.  ....................................................

zwanym  w  dalszej  części  umowy  Wykonawcą

§1

Podstawa prawna zawarcia umowy

Ze względu na wartość  zamówienia,  nieprzekraczającą  130 00,000zł , nie  mają  zastosowania                   w niniejszym postępowaniu  przepisy  ustawy  Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna                           art. 2  ust. 1 pkt 1)   ustawy   z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U.2021.1129              z późn. zm.).  Zastosowanie mają procedury  przewidziane w obowiązującym  w Urzędzie  Gminy  Piecki  Regulaminie udzielania zamówień publicznych.

§2

Przedmiot umowy

1.  Zamawiający powierza,  a  Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania robót  budowlano-montażowych,   związanych   z  realizacją zadania polegającego  na budowie  kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1                i nr 43/2  w obrębie Krutyń gm.  Piecki  zwanych  w dalszej części umowy  „inwestycją/zadaniem inwestycyjnym”.

2. Zakres zamówienia obejmuje  wykonanie  m.in.:

#### budowę   kanalizacji  tłocznej  z rur PE100 SDR17 63*3,8mmm – 171,3m;

#### budowę kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC 160 SN8 – 8,5m;

#### budowę  kanalizacji grawitacyjnej  z rur PVC 200 SN8 – 1,5m;

#### dostawę , montaż i uruchomienie  przydomowych przepompowni - 2kpl;

#### wykonanie zalicznikowego zasilania przepompowni,

#### budowę studnie kanalizacyjne żelbetowe o śr. 1200 mm - 1 kpl.;

#### 3.   Szczegółowy zakres prac określony  jest  w  Dokumentacji  projektowej  składającej się z :

#### Projektu  Budowlanego „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obrębie Krutyń, gmina Piecki   opracowanego przez  Pracownie Projektową  P.U-H. „B.M” Beata Zięty   z Wikas.

#### Projektu  Technicznego  „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do działek nr 43/1, 43/2 w obrębie Krutyń, gmina Piecki   opracowanego przez  Pracownie Projektową  P.U-H. „B.M” Beata Zięty   z Wikas.

#### Przedmiaru robót,

#### Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.

#### 4.  Inwestycja realizowana będzie na podstawie  zgłoszenia z dnia 10.12.2021 r

§3

Obowiązki stron

A. Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania dokumentacji projektowej   w terminie ………................r;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia;

- odbioru przedmiotu umowy;

- zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy;

B. Wykonawca zobowiązany jest do:

- realizacji inwestycji zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją projektową, specyfikacją  warunków  zamówienia, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami nadzoru  inwestorskiego oraz  zaleceniami   i  uzgodnieniami  Urzędu  Gminy  Piecki;

- protokólarnego przejęcia placu budowy;

- sporządzenia  na  własny  koszt  kopii dokumentacji  projektowych,  jeżeli    będzie potrzebna;

- opracowania  przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- zapewnienia wykonania  i kierowania  robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- pełnego zabezpieczenia materiałowego wykonywanych robót.  Materiały i urządzenia powinny być                      w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,                     w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektorów nadzoru inwestorskiego;

- zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do  przebywania na terenie  budowy;

- wykonania i utrzymania na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowani  i oświetlenia terenu  budowy;

- utrzymania od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru robót) dróg dojazdowych i tymczasowych objazdów  dopuszczonych do ruchu                 na czas prowadzenia robót.   Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni  powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów;

- opracowania (o ile zajdzie konieczność)  opracowania  i uzgodnienia  z Zamawiającym oraz zarządcami dróg wszelkich  projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania  i utrzymania  tymczasowej organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz likwidacji jej, przywracając tereny  do stanu   nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;

- zapewnienia obsługi  geodezyjnej inwestycji;

- przywrócenie usuniętych podczas robót znaków geodezyjnych;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie            z kosztami utylizacji;

- przestrzegania jako wytwarzający odpady – przepisów prawnych dotyczących  ich wytwarzania, wykorzystania  lub utylizacji;

- podjęcia wszelkich niezbędnych kroków  w  celu  ochrony  środowiska  na terenie budowy i w jego otoczeniu;

- wykonania innych  prace, czynności  oraz uiszczenia opłat  (organizacja placu budowy,  koszty zajęcia pasa drogowego , mediów itd.), wynikłych  w toku realizacji i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości  min.  100% zatwierdzonej kwoty kontraktowej;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i uczestniczenia  w czynnościach odbioru końcowego;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu  lub  skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych;

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  wraz z dokumentami pozwalającymi na oceną prawidłowości pod względem ilościowym i jakościowym  wykonania robót zgłoszonych do odbioru;

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi;

- usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji                         i rękojmi – w terminach wyznaczonych w  protokółach;

- zatrudnienia osób na warunkach określonych w §8  niniejszej umowy;

- po zakończeniu robót do usunięcia z terenu budowy, w terminie 15 dni zaplecza technicznego;

- podpisanie karty gwarancji po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

§4

Termin realizacji umowy

rozpoczęcie  - w dniu podpisania umowy.

zakończenie  -  15.12.2022 r.

§5

Przedstawiciele stron

- Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy realizacji niniejszej umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.

- Przedstawicielami  Zamawiającego  na  budowie  są:

- ..................................

- ................... .................

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane                                   (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.)

- Inspektor nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do wszystkich robót.

- Inspektor nadzoru upoważniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielami   Wykonawcy  na  budowie  są:

##### ...................   …………………..

- ...................   ..........................

- Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo  jak będzie                          to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz  spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.    Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań  określonych                       w zdaniu poprzedzającym.

- Skierowanie do kierowania budową i kierowania robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego  z winy  Wykonawcy.

- W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze stron zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą stronę w terminie 3 dni.

- Zmiana osób wymieniowych w pkt. 2 i 6 nie stanowi zmiany umowy

§6

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy,  strony ustalają zgodnie  z ofertą Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości:

netto ……………………, (słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………………..)

plus podatek VAT ………..% …………………………..zł ,

brutto …………………………………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………..…………).

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji  i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych                       w umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo  gdy  Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął   w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.

- Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających  z  obowiązującego  kosztorysu inwestorskiego.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić, w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  wprowadzenie robót zamiennych o  tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających                           z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy.   W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks  do umowy, przy przyjęciu zasady,  że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z obowiązującego  kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku ich braku  ceny czynników produkcji nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu oraz średnich wskaźników narzutów dla województwa warmińsko-mazurskiego,   publikowanych  w wydawnictwie Sekocenbud/ORGBUD  w  kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),                                        a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez  Zamawiającego.  W  przypadku braku  w ww. wydawnictwach stosownych cen  dopuszcza się również wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w  ust. 1 procentowej stawki  podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.

§7

Płatności

- Zamawiający  dopuszcza  rozliczanie wynagrodzenia  Wykonawcy, o którym mowa § 6 Umowy:

-  na podstawie faktur przejściowych,

-  na podstawie faktury końcowej.

- Płatności częściowe za wykonane roboty budowlane będą  dokonywane, na podstawie protokołów zaawansowania  robót  i  wystawionych na ich podstawie   rachunków lub faktur VAT  z uwzględnieniem potrąceń  wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego               na zestawieniach wartości robót ukończonych  w okresie rozliczeniowym.

- Płatność końcowa  za wykonane roboty budowlane będzie dokonana na podstawie protokołu końcowego   odbioru robót  i  wystawionej  na jego  podstawie   faktury końcowej, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego.

- Faktury  przejściowe  mogą  być  wystawiane  nie częściej  niż   raz w miesiącu .

- Suma wartości z wystawionych faktur przejściowych nie może przekroczyć 90%  wartości brutto  określonej w § 6 pkt 1.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

- Zamawiający opłaci faktury w terminie 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Wykonawca może przekazać Zamawiającemu fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Numer PEPPOL Zamawiającego: 7422123183 . Jednocześnie w opisie faktury Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru i daty zawarcia niniejszej umowy oraz symbolu komórki organizacyjnej.

§8

Odbiór  robót

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego, jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą użytkowania obiektu.

  - Roboty budowlane i montażowe,  zanikające i ulegające zakryciu, Wykonawca  każdorazowo zgłosi wpisem  do Dziennika budowy, a przedstawiciel  Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie tak,  aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy.   Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty konieczne dla dokonania odbioru częściowego.

  - Po  zakończeniu  realizacji  zamówienia Wykonawca  dokona pisemnego zgłoszenia  Zamawiającemu  gotowości  do  odbioru.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

  - Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi                          w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia    i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości                   do odbioru z powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru  z winy Wykonawcy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

    - Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

    - Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar   i odszkodowań na zasadach określonych w § 15 niniejszej umowy,

- w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy wykonawcy

  - Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§9

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia             od umowy, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  że  z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie jest wstanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna   z tytułu odstąpienia od umowy                      z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części  w  przypadku zaistnieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- w razie  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy  nie  leży                      w  interesie  publicznym,   czego  nie  można  było   przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości  o tych  okolicznościach.    W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                  z tytułu wykonania części umowy

- Wykonawca nie rozpoczął  robót w ciągu  30 dni od daty przekazania terenu budowy,

- zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego                        W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w  innej formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót .  W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę  w terminie 3 dni roboczych, do uwag przysługuje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej  decyzji.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy                            z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

§10

Gwarancja  i rękojmia

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres obowiązywania gwarancji , na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela …..…. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane  roboty budowlane, liczone od  daty  odbioru  końcowego robót  na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i podpisanej  karcie  gwarancyjnej.

§11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za  które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca, w wysokości 10% wartości  łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 .

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy, w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1 -   za  każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,3%  wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1   za  każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                          z przyczyn, za  które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  w wysokości  10%  wartości łącznego wynagrodzenia brutto  określonego  w §6 pkt 1  z wyjątkiem sytuacji określonej   w §9 pkt.2  tiret pierwsze.

- Kary umowne, o których mowa powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto za cały przedmiot zamówienia   o którym mowa w §8 ust. 1

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego ,  dokumentując  to  żądanie  obliczeniem  wysokości rzeczywistej szkody i wykazując ścisły związek  pomiędzy poniesioną szkodą a niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem  zobowiązań wynikających  z warunków umowy .

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić                           z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać   z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§12

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,                    w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający określa, następujące okoliczności,  które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

- wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, oraz   niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac  zgodnie ze sztuką budowlaną, ,  skutkujących  zmianą terminu realizacji umowy,

- wystąpienie robót dodatkowych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych, skutkujące zmianą terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych,

- wystąpienie przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, skutkujące zmianą terminu realizacji umowy,

- działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ  na terminowość robót, skutkujące zamianą terminu realizacji umowy ,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których  nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia  Stron,

- działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, skutkujące  zmianą terminu realizacji umowy,

- zmiana przez władze ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT -  kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy odpowiednio  dostosowana.

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- Nie stanowi zmiany umowy

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną, np.: zmiana nr rachunku bankowego),

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

  - aktualizacja Harmonogramu  rzeczowo-finansowego.

§13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy  regulujące tryb udzielania i realizacji zamówień publicznych.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do zakresu prac i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

  - Umowa

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia

  - Oferta

- Spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają  pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.

.

§14

Liczba egzemplarzy umowy

Umowę  sporządzono  w  4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  2  dla  każdej ze  stron .

W Y K O N A W C A				                     Z A M A W I A J Ą C Y